# Đặc tả tổng thể EA MT5 tích hợp MCP AI News Center Dashboard và Calendar

Master specification, kế hoạch triển khai, ma trận truy vết, checklist nghiệm thu và khung đánh giá hiệu quả AI

Phiên bản 1.1  |  Ngày 30 tháng 9 năm 2026  |  Trạng thái BASELINE ĐỂ XÁC NHẬN

Kết luận chính. Mục đích: chuyển toàn bộ nội dung trong cuộc trao đổi được chia sẻ thành một tài liệu có thể dùng để thiết kế, chia việc, triển khai, kiểm thử và quyết định nâng cấp hệ thống.

EA trong MT5 là ứng dụng trung tâm và là nơi duy nhất giữ logic thị trường, setup, risk, quản lý lệnh, dashboard và calendar. MCP AI chỉ được gọi tại các điểm quyết định để nhận context có cấu trúc và trả recommendation có giới hạn. News Center là khối dữ liệu ngoại vi chuyên biệt duy nhất. AI không được gọi OrderSend, không được thay đổi Risk Kernel và không được tự sửa chiến lược đang chạy.

# Cơ sở và ranh giới tài liệu

Bản 1.0 tổng hợp cuộc trao đổi tại đường dẫn chia sẻ. Bản 1.1 bổ sung yêu cầu người dùng trong mô tả.txt về SL/TP, FTMO 1-Step và 2-Step, symbol broker và rủi ro portfolio. Quy tắc FTMO tham chiếu nguồn chính thức; thông số tài khoản thực tế phải được xác nhận trước khi áp dụng. Không sử dụng memory dự án, file ZIP hoặc giả định về trạng thái code.

| Loại nội dung | Cách xử lý trong tài liệu |
| --- | --- |
| CONFIRMED | Yêu cầu cuối cùng do người dùng chốt trong link; là phạm vi bắt buộc. |
| PROPOSED | Thiết kế, thuật toán, ngưỡng hoặc cấu trúc đã được đề xuất trong link; cần kiểm chứng hoặc phê duyệt trước khi khóa. |
| OPEN | Thiếu quyết định có thể làm thay đổi hành vi thực tế; phải được giải quyết tại phase tương ứng. |
| SUPERSEDED | Ý tưởng xuất hiện sớm trong trao đổi nhưng bị yêu cầu cuối thay thế hoặc thu hẹp. |
| OUT OF SCOPE | Không triển khai trong baseline này. |

# Cách dùng tài liệu

Đọc Phần 1 đến Phần 3 để khóa phạm vi và kiến trúc trước khi viết code.

Dùng Phần 4 đến Phần 9 làm đặc tả chức năng và kỹ thuật cho từng module.

Dùng Phần 10 làm hợp đồng dữ liệu giữa EA, News Center và MCP AI.

Dùng Phần 11 làm backlog triển khai theo phase; không bỏ qua cổng nghiệm thu.

Dùng Phần 12 đến Phần 15 để test, nghiệm thu, đo AI và quyết định nâng cấp.

# Mục lục nội dung

| Phần | Nội dung | Kết quả cần đạt |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quyết định và phạm vi | Biết chính xác hệ thống nào được xây và điều gì không được xây |
| 2 | Nguyên tắc nền Price Action | Chuyển khái niệm thị trường thành dữ liệu và event đo được |
| 3 | Kiến trúc tổng thể | Ranh giới module, luồng dữ liệu và quyền hạn |
| 4 | Market và Setup Engine | Phát hiện context, regime, location, event và candidate |
| 5 | Risk và Portfolio Engine | Sizing, exposure, daily limits và fail safe |
| 6 | Trade Manager | Quản lý theo time, price, structure, volatility và target |
| 7 | News Center | Chuẩn hóa lịch, surprise, cửa sổ risk và AI interpretation |
| 8 | MCP AI Bridge | Context request, response, TTL, policy và audit |
| 9 | Dashboard và Calendar | Thông tin, nút, công thức và hành vi UI |
| 10 | Hợp đồng dữ liệu | JSON schema logic và cấu trúc lưu trữ |
| 11 | Kế hoạch triển khai | Phase, deliverable, dependency và exit gate |
| 12 | Chiến lược kiểm thử | Unit, integration, replay, paper, failure và E2E |
| 13 | Đánh giá hiệu quả AI | Đo helpful, harmful, neutral và risk tracking |
| 14 | Ma trận truy vết và checklist | Đối chiếu yêu cầu với code, test và bằng chứng |
| 15 | Quyết định mở và kế hoạch nâng cấp | Danh sách cần chốt và điều kiện promotion |

# 1 Quyết định và phạm vi

## 1.1 Mục tiêu hệ thống

Xây dựng một EA enterprise chạy trong MT5, gắn trên một chart nhưng quản lý nhiều symbol. EA phải hiểu trạng thái thị trường, phát hiện setup, cấp risk, thực thi, quản lý vòng đời lệnh và hiển thị account control center. MCP AI hỗ trợ reasoning theo context khi EA yêu cầu; News Center cấp lịch và đánh giá tác động tin tức.

## 1.2 Phạm vi bắt buộc

| ID | Yêu cầu | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| SCP-01 | EA MT5 là application trung tâm; không xây platform phân tích thị trường riêng. | CONFIRMED |
| SCP-02 | Một EA có thể scan nhiều symbol và nhiều timeframe từ một chart. | PROPOSED |
| SCP-03 | Logic market, setup, risk, execution, trade management, dashboard và calendar nằm trong EA. | CONFIRMED |
| SCP-04 | MCP AI Bridge gọi Claude CLI hoặc Codex CLI tại decision point, không chạy reasoning theo mọi tick. | CONFIRMED |
| SCP-05 | News Center lấy calendar/news, chuẩn hóa tác động và cung cấp context cho EA/AI. | CONFIRMED |
| SCP-06 | Dashboard collapsible và calendar tháng hiển thị tiền, phần trăm, R và floating/active risk. | CONFIRMED |
| SCP-07 | Mọi khái niệm đưa vào core phải có định nghĩa máy đo được và reason code. | PROPOSED |
| SCP-08 | Scalp và swing dùng chung engine nền nhưng khác profile, parameter và logic quản lý. | PROPOSED |

## 1.3 Phạm vi bị thay thế hoặc loại trừ

| Nội dung | Kết luận |
| --- | --- |
| Platform analytics hoặc second brain bên ngoài MT5 | SUPERSEDED. Không thuộc baseline theo yêu cầu cuối trong link. |
| AI tự quan sát toàn bộ tick/candle liên tục | OUT OF SCOPE. EA tính feature deterministic; AI chỉ gọi tại decision point. |
| AI trực tiếp BUY SELL hoặc gọi OrderSend | CẤM. Mọi tác động phải qua Policy Validator và Risk Kernel. |
| AI tự sửa rule hoặc tự promote code | CẤM. AI chỉ tạo hypothesis/recommendation; con người duyệt phiên bản. |
| Obsidian làm realtime database | OUT OF SCOPE. Nếu sau này có báo cáo người đọc thì chỉ là export tùy chọn. |
| ML probability ở V1 | DEFERRED. Score không được gọi là xác suất nếu chưa có model và calibration thật. |

## 1.4 Nguyên tắc quyền hạn

| Lớp | Được làm | Không được làm |
| --- | --- | --- |
| EA Core | Tính state, setup, risk, gửi lệnh, quản lý vị thế, bảo vệ khẩn cấp. | Không dùng output AI chưa validate; không để UI bỏ qua command queue. |
| News Center | Lấy và chuẩn hóa event, impact, currency, actual, forecast, previous. | Không tự phát lệnh; không biến headline thành direction giao dịch. |
| MCP AI | Review context, news, contradiction, anomaly; trả cảnh báo/recommendation. | Không sửa hard limits; không gọi broker; không tự kéo dài TTL. |
| Dashboard | Đọc shared state; gửi command vào queue có xác nhận. | Không gọi OrderSend trực tiếp; không tự tính state chiến lược riêng. |
| Người dùng | Bật mode, duyệt config, thao tác manual, approve promotion. | Không có thao tác UI nào được phép vượt broker/risk validation. |

## 1.5 Kết quả tối thiểu của V1

Observer multi symbol chạy ổn định và log context/regime/setup candidate mà chưa gửi lệnh.

Risk Kernel tính được position size, active risk, remaining risk, currency exposure và daily guard.

Virtual hoặc paper lifecycle quản lý entry, invalidation, time stop, partial, BE, trail và exit có reason code.

News Center hiển thị event sắp tới và áp dụng PRE NEWS, NEWS ACTIVE, POST NEWS, NORMAL.

MCP AI Level 0 hoặc Level 1 trả JSON hợp lệ, có TTL, không làm EA treo khi timeout/offline.

Dashboard và Calendar phản ánh dữ liệu account/trade đúng, không gọi execution trực tiếp.

# 2 Nguyên tắc nền Price Action

## 2.1 Chuỗi quan sát cốt lõi

Price Action được biểu diễn thành chuỗi có điều kiện. Một candle riêng lẻ không đủ tạo lệnh; ý nghĩa đến từ vị trí, sự kiện trước đó và phản ứng sau đó.

Context -> Location -> Event -> Reaction -> Entry -> Invalidation -> Outcome

Công thức setup dùng xuyên suốt thiết kế:

Setup = Context + Location + Liquidity + Trigger + Invalidation + Target

## 2.2 Năm hành vi thị trường nền tảng

| Hành vi | Diễn giải máy cần quan sát | Ví dụ event |
| --- | --- | --- |
| Expansion Pullback Expansion | Impulse có biên độ/momentum đủ lớn, sau đó correction hoặc balance, rồi continuation. | DISPLACEMENT, PULLBACK, HOLD, CONTINUATION |
| Breakout Retest | Giá đóng vượt level/range, quay lại kiểm tra và giữ vai trò mới. | BREAK, ACCEPTANCE, RETEST, HOLD |
| Liquidity Sweep Reversal | Giá xuyên high/low rõ ràng rồi đóng trở lại và có phản ứng ngược. | SWEEP, RECLAIM, REJECTION |
| Compression Expansion | Range/ATR co lại trước khi thoát khỏi vùng với momentum tăng. | COMPRESSION, RELEASE, EXPANSION |
| Failed Breakout | Giá phá level nhưng không được acceptance và quay lại range. | BREAK, FAILURE, RETURN INSIDE |

## 2.3 Bốn tầng đọc Price Action

| Tầng | Câu hỏi | Dữ liệu tối thiểu |
| --- | --- | --- |
| Market Structure | HH HL, LH LL hay range; impulse hay correction; break có được acceptance không? | Swing, close, break state, regime |
| Location | Giá đang ở vùng nào và còn space tới target hay không? | PDH PDL, session high low, swing, S R, breakout level, EMA lớn, liquidity cluster |
| Event | Chuyện gì vừa xảy ra tại location? | Break, sweep, reclaim, rejection, compression, displacement |
| Reaction | Thị trường xác nhận hay phủ nhận event? | Retest hold fail, close back, follow through, time to move |

## 2.4 Ba câu hỏi trước khi giao dịch

1. Where: giá đang ở đâu; nếu không ở location đáng quan tâm thì bỏ qua.

2. What happened: break, sweep, rejection, acceptance, compression hay displacement nào vừa xảy ra.

3. Where am I wrong: mức giá hoặc điều kiện nào chứng minh thesis sai; nếu không rõ thì chưa có trade.

## 2.5 Indicator chỉ là filter

EMA21, EMA55, EMA200, ATR và volume có thể lọc context, volatility hoặc execution. Chúng không thay thế location, event, reaction và invalidation. Mọi backtest phải lưu sequence và điều kiện, không chỉ thống kê một mẫu nến.

# 3 Kiến trúc tổng thể

## 3.1 Chuỗi xử lý chính

| Bước | Module chịu trách nhiệm | Output |
| --- | --- | --- |
| 1 Data update | Market Data Engine | Closed bars, ticks cần thiết, spread, symbol info |
| 2 Context | Market Context Engine | Trend, regime, volatility, session, levels |
| 3 Candidate | Setup Event Engine | TradeCandidate có reason và invalidation |
| 4 Filter | Opportunity Engine | Eligibility, quality factors, rejection reason |
| 5 Risk | Portfolio Risk Engine | Risk money, size, exposure, permission |
| 6 Execute | Execution Engine | Order intent, validation, broker result |
| 7 Manage | Adaptive Trade Manager | Lifecycle state, reduce, BE, trail, exit |
| 8 External context | News Center và MCP AI Bridge | News state, warning, recommendation có TTL |
| 9 Observe | Storage, Audit, Dashboard, Calendar | Logs, daily stats, UI shared state |

## 3.2 Phân tách OnTimer và OnTick

| Luồng | Nên chạy | Không nên chạy |
| --- | --- | --- |
| OnTimer | Scan multi symbol, cập nhật context, phát hiện event theo closed bar, refresh UI, gọi queue AI bất đồng bộ. | Không chặn thread chờ CLI; không gửi request trùng. |
| OnTick | Cập nhật giá vị thế hiện có, emergency protection, mức giá cần phản ứng nhanh. | Không rebuild toàn bộ context đa khung hoặc gọi AI theo mỗi tick. |
| OnChartEvent | Đưa UI command vào Command Queue, mở/đóng panel, xác nhận thao tác. | Không gọi OrderSend trực tiếp. |

## 3.3 Cây source mục tiêu

EnterpriseEA/
  EnterpriseEA.mq5
  Core/ Engine.mqh State.mqh Events.mqh Config.mqh
  Market/ MultiSymbol.mqh Context.mqh Regime.mqh Session.mqh Levels.mqh
  Setups/ ISetup.mqh AsianRangeBreak.mqh BreakRetest.mqh PDHBreak.mqh
          FailedBreakout.mqh TrendPullback.mqh CompressionBreak.mqh
  Risk/ PositionSizer.mqh PortfolioRisk.mqh ExposureManager.mqh DrawdownGuard.mqh
  Trading/ Execution.mqh ExecutionGuard.mqh PositionManager.mqh ExitManager.mqh
  News/ NewsCenter.mqh CalendarProvider.mqh NewsPolicy.mqh NewsAI.mqh
  AI/ MCPBridge.mqh AIContext.mqh ClaudeProvider.mqh CodexProvider.mqh AIResponse.mqh
  UI/ Dashboard.mqh Panel.mqh Button.mqh Label.mqh MarketPanel.mqh TradePanel.mqh
      RiskPanel.mqh NewsPanel.mqh AIPanel.mqh Calendar.mqh Theme.mqh
  Storage/ ContextWriter.mqh TradeHistory.mqh DailyStats.mqh AuditLog.mqh
  Tests/ Unit/ Replay/ Integration/ Fixtures/

Thư mục Tests được bổ sung để biến checklist thành bằng chứng chạy được. Đây là hoàn thiện kỹ thuật cần thiết, không phải platform phân tích bên ngoài.

# 4 Market và Setup Engine

## 4.1 MarketState

MarketState
symbol, timestamps, data_quality
trend_htf, structure_mid, structure_entry
regime, volatility_state, session
atr_m5, atr_m15, atr_h1
pdh, pdl, asian_high, asian_low, london_high, london_low
distance_to_levels_in_atr
compression, expansion, high_impact_window
spread, trading_status

MarketState phải được version hóa theo thời điểm và chỉ dùng dữ liệu đã khả dụng. Setup không được tự tính một phiên bản context riêng khác với Dashboard hoặc Risk Engine.

## 4.2 Market regime

| Regime | Định nghĩa cần lượng hóa | Setup thường phù hợp |
| --- | --- | --- |
| TREND | Swing cùng hướng, impulse/correction rõ, directional efficiency đủ. | Trend Pullback, Break Retest |
| RANGE | Giá xoay quanh biên, overlap cao, directional efficiency thấp. | Failed Breakout, sweep tại biên |
| COMPRESSION | Range/ATR giảm và overlap tăng trong cửa sổ. | Compression Expansion |
| EXPANSION | Range/ATR và momentum tăng vượt baseline. | Momentum continuation, quản lý runner |
| BREAKOUT | Close vượt boundary với acceptance/follow through. | Break Retest, PDH PDL Break |
| FAILED BREAKOUT | Return inside hoặc reclaim ngược sau break. | Failed Breakout |
| TRANSITION | Cấu trúc cũ mất hiệu lực nhưng cấu trúc mới chưa ổn định. | Quan sát hoặc giảm quyền |

## 4.3 Symbol Profile

Không áp dụng cùng một parameter cho mọi symbol. Mỗi profile phải nêu primary session, setup được phép, volatility characteristics, spread guard, risk multiplier, timeframe và news sensitivity. Các multiplier ví dụ trong trao đổi chỉ là seed nghiên cứu, không phải default live.

| Field | Ví dụ | Quy tắc |
| --- | --- | --- |
| primary_sessions | London, New York | Dùng timezone rõ ràng và kiểm thử DST |
| preferred_setups | S02, S05 | Whitelist theo symbol profile |
| risk_multiplier | 1.0 hoặc thấp hơn | Chỉ áp sau base risk và trước portfolio cap |
| spread_guard | max points hoặc ATR fraction | Reject hoặc wait, có reason code |
| news_sensitivity | USD high impact | Map currency và asset exposure |

## 4.4 Sáu setup family

| ID | Tên | Sequence tối thiểu | Invalidation |
| --- | --- | --- | --- |
| S01 | Asian Range Break | Range defined -> break -> acceptance -> optional retest -> trigger | Return/close vào range hoặc hết cửa sổ |
| S02 | Break Retest | Key level break -> acceptance -> retest -> hold/reaction | Retest fail hoặc close lại phía sai |
| S03 | PDH PDL Break | Approach -> break previous day level -> acceptance/retest | Failed acceptance, opposite close |
| S04 | Failed Break | Break -> no acceptance -> return inside -> rejection/reclaim | Acceptance lại theo hướng break |
| S05 | Trend Pullback | HTF trend -> pullback location -> sweep/reclaim -> continuation trigger | HTF or local structure loss |
| S06 | Compression Expansion | Compression -> release -> expansion confirmation | False release, volatility decay, return to range |

## 4.5 Giao diện setup module

ISetup.Detect(MarketState, SetupConfig) -> TradeCandidate
TradeCandidate:
  candidate_id, symbol, setup_id, direction
  regime, session, context_timeframes
  location, event_sequence, trigger
  entry_reference, invalidation, targets
  expected_path, expiry
  quality_factors, rejection_reasons
  data_version, config_version

Signal không chỉ là BUY hoặc SELL. Candidate phải đủ dữ liệu để Risk Engine, AI, UI và audit hiểu vì sao được tạo, vì sao bị từ chối và khi nào hết hạn.

## 4.6 Opportunity scoring

Score chỉ để filter và xếp ưu tiên khi nhiều candidate cạnh tranh risk budget. Score 9 trên 9 không có nghĩa là 90 phần trăm thắng.

| Nhóm | Điểm seed | Điều kiện |
| --- | --- | --- |
| Context | 0 đến 2 | Regime và HTF direction phù hợp |
| Location | 0 đến 2 | Vùng có ý nghĩa, không ở giữa range vô nghĩa |
| Session | 0 đến 1 | Nằm trong session phù hợp với profile |
| Volatility | 0 đến 1 | Không quá thấp cho breakout, không shock bất lợi |
| Space | 0 đến 2 | Có target tự nhiên và remaining range đủ |
| Execution | 0 đến 1 | Spread, slippage, market status hợp lệ |

## 4.7 Candidate state machine

DETECTED -> ARMED -> TRIGGERED -> ELIGIBLE -> RISK_APPROVED -> ORDER_INTENT
Mọi state có thể chuyển sang EXPIRED, INVALIDATED, BLOCKED hoặc REJECTED với reason code.

# 5 Risk và Portfolio Engine

## 5.1 Position sizing

RiskMoney = Equity x RiskPercent
PositionSize = RiskMoney / (StopDistance x TickValuePerUnit)

Công thức thực tế phải dùng tick size, tick value, contract size, volume min/max/step và currency conversion từ broker. Nếu thiếu instrument metadata thì fail closed, không đoán theo Forex.

## 5.2 Active risk và chỉ số ngày

FloatingPercent = FloatingPnL / StartOfDayEquity x 100
ActiveRiskPercent = Sum(CurrentLossToSL) / Equity x 100
TodayReturnPercent = RealizedPnL / StartOfDayBalance x 100
NetToday = RealizedPnL + FloatingPnL

CurrentLossToSL chỉ tính phần còn có thể mất từ giá hiện tại đến protective stop và không âm. Nếu stop đã khóa lợi nhuận, active risk của position bằng 0; locked profit phải hiển thị riêng nếu cần. Deposit, withdrawal và credit adjustment phải tách khỏi trading P/L trong DailyStats.

## 5.3 Portfolio limits

| Limit | Seed ví dụ trong trao đổi | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Max risk mỗi trade | 0.50 phần trăm | PROPOSED, chưa phải live default |
| Max total open risk | 2.00 phần trăm | PROPOSED |
| Max USD exposure | 1.25 phần trăm | PROPOSED |
| Max EUR exposure | 1.00 phần trăm | PROPOSED |
| Max correlated trades | 2 | PROPOSED |
| Daily loss limit | 2 phần trăm | PROPOSED |
| Weekly drawdown limit | 4 phần trăm | PROPOSED |

## 5.4 Dynamic risk

FinalRisk = BaseRisk x SymbolMultiplier x VolatilityFactor x ExposureFactor x SetupMaturityFactor

Mỗi factor phải bị chặn trong khoảng cho phép và giải thích được. Product cuối cùng không được vượt hard limit. AI chỉ có thể đề xuất giảm risk trong baseline; không được tăng risk cao hơn kết quả deterministic hoặc hard cap.

## 5.5 Correlation và currency exposure

Portfolio Engine phải quy đổi vị thế thành exposure theo currency/asset. EURUSD long và GBPUSD long không được xem là hai trade hoàn toàn độc lập vì cùng tạo USD short exposure. Candidate mới có thể bị giảm size hoặc block khi exposure tập trung.

## 5.6 Risk Kernel bất biến

☐ RK-01  Max risk mỗi trade không thể bị AI, UI hoặc setup vượt qua.

☐ RK-02  Daily loss, weekly drawdown, leverage và total open risk được kiểm tra trước mọi order intent.

☐ RK-03  Emergency SL luôn tồn tại và chỉ được điều chỉnh theo hướng không tăng rủi ro ngoài policy.

☐ RK-04  Broker safeguards gồm market open, min stop, freeze level, margin, volume step, spread và duplicate intent.

☐ RK-05  Khi dữ liệu, news state, AI response hoặc broker state không tin cậy, hệ thống fail safe theo config.

# 6 Trade Manager

## 6.1 Vòng đời vị thế

ENTERED -> PROVING -> WORKING -> MATURE -> EXITED
Nhánh quản lý: INVALIDATED, STALLED, TIMEOUT, REDUCE, BREAK_EVEN, TRAIL

SL là emergency và thesis invalidation stop, không phải lý do duy nhất để giữ một trade đến hết. Trade Manager so actual path với expected path của setup.

## 6.2 Expected Trade Path

| Giai đoạn | Ví dụ kỳ vọng S02 | Phản ứng khi lệch |
| --- | --- | --- |
| 0 đến 3 bars | Giữ được retest, không xuyên invalidation. | Invalidated hoặc reduce nếu mất level |
| 3 đến 8 bars | Có expansion và MFE tiến triển. | Đánh dấu UNDERPERFORMING nếu MFE thấp và volatility decay |
| 8 đến 15 bars | Tiếp cận structural target hoặc chuyển WORKING sang MATURE. | STALE hoặc TIMEOUT theo profile |
| Sau horizon | Chỉ giữ runner khi structure/volatility hỗ trợ. | Exit hoặc trail theo policy |

## 6.3 Dữ liệu quản lý phải lưu

MFE và MAE theo R, tiền và points.

TimeTo0.5R, TimeTo1R, TimeTo2R, BarsToMFE và BarsToMAE.

Spread/slippage tại entry và exit, requested price và filled price.

Structure state, volatility state, session state và news state tại mọi management event.

Reason của reduce, partial, BE, trail, invalidation, timeout và exit.

## 6.4 Adaptive target và trailing

| Cơ chế | Ứng dụng |
| --- | --- |
| Structural target | PDH PDL, session high low, swing, H1 level hoặc liquidity zone. |
| R target | Mốc 0.5R, 1R, 2R để chuẩn hóa đo lường và partial. |
| Time target | Expected time to move hoặc deadline của setup/session. |
| Volatility target | ATR expansion hoặc decay làm thay đổi runner policy. |
| Trail modes | NONE, ATR TRAIL, STRUCTURE TRAIL, EMA TRAIL, SWING TRAIL, TIME DECAY TRAIL. |

## 6.5 Scalp và Swing profile

| Thuộc tính | SCALP | SWING |
| --- | --- | --- |
| Context | M15 H1 | H4 D1 |
| Setup entry | M1 M5 | H1 H4 |
| Holding | Phút đến 1 hoặc 3 giờ | 1 đến 10 ngày hoặc theo structure |
| Ưu tiên | Spread, slippage, session, latency, time stop, micro volatility | Regime, structure, correlation, swap, gap, overnight và event risk |
| Exit | Nhanh khi không chạy; partial quanh 0.8R đến 1.2R là seed | Structure trail; time stop dài theo số bar H4 |
| Backtest fidelity | Cần tick hoặc mô hình cost chi tiết | Cần swap, gap và event/overnight modeling |

# 7 News Center

## 7.1 Trách nhiệm

| Module | Input | Output |
| --- | --- | --- |
| Economic Calendar Feed | Nguồn lịch và thời gian event | Raw event có source và fetched at |
| Event Normalizer | Tên event, timezone, đơn vị | Canonical event |
| Currency Mapper | Currency/region và symbol profile | Affected symbols và exposure |
| Impact Classifier | Impact của feed và policy | LOW MEDIUM HIGH UNKNOWN |
| Surprise Calculator | Actual, forecast, historical dispersion | Raw delta và standardized surprise nếu đủ data |
| AI News Interpreter | Event normalized cộng market context | Warning/assessment có TTL; không có lệnh |

## 7.2 Canonical news event

{
  "event_id": "provider-stable-id",
  "currency": "USD",
  "event": "CPI YoY",
  "scheduled_at_utc": "2026-09-30T12:30:00Z",
  "impact": "HIGH",
  "previous": 2.7,
  "forecast": 2.8,
  "actual": 3.1,
  "unit": "percent",
  "source": "configured_provider",
  "fetched_at_utc": "...",
  "revision": 1,
  "affected_symbols": ["EURUSD", "USDJPY", "XAUUSD"]
}

## 7.3 Surprise

RawSurprise = Actual - Forecast
StandardizedSurprise = (Actual - Forecast) / HistoricalSigma

Nếu chưa đủ historical sigma, chỉ xuất ABOVE, INLINE hoặc BELOW forecast và data quality. Không tạo hướng BUY SELL chỉ từ dấu của surprise; cần event semantics, revision và market context.

## 7.4 News risk state machine

| Mốc seed | State | Policy ví dụ |
| --- | --- | --- |
| T trừ 60 | PRE NEWS | Hiển thị warning và countdown |
| T trừ 20 | PRE NEWS | Giảm quyền entry theo setup sensitivity |
| T trừ 5 | PRE NEWS BLOCK | Block setup nhạy cảm nếu policy bật |
| T | NEWS ACTIVE | Chặn entry mới; giữ emergency management |
| T cộng 5 | POST NEWS | Spread và volatility guard |
| T cộng 20 | NORMALIZATION CHECK | Chỉ về NORMAL khi spread và volatility ổn định |

Tất cả khoảng thời gian là PROPOSED và phải cấu hình theo event/symbol. Nếu feed unavailable hoặc event timestamp lỗi, state phải là NEWS UNKNOWN hoặc DATA UNAVAILABLE theo policy, không được tự coi là NORMAL.

# 8 MCP AI Bridge

## 8.1 Vai trò và ranh giới kỹ thuật

EA tạo context có cấu trúc và gửi qua một bridge tối thiểu để gọi Claude CLI hoặc Codex CLI. Bridge này chỉ làm transport, process invocation, schema validation, timeout, queue và audit; không chứa engine phân tích thị trường riêng. Cách triển khai có thể là file queue hoặc localhost service. Không gọi CLI đồng bộ trong OnTick.

## 8.2 Decision point được phép gọi AI

| Trigger | Mục đích | Provider ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| Pre London hoặc Pre New York | Review context, contradiction, news risk và setup preference. | Claude |
| Setup ARMED hoặc ELIGIBLE | Kiểm tra remaining space, exposure, news và context warning. | Claude |
| Trade abnormal | So expected path với actual path; đề xuất keep reduce review. | Claude |
| High impact news cập nhật actual | Giải thích event có cấu trúc và risk warning. | Claude |
| EA error, log anomaly, config validation | Chẩn đoán code/runtime/config; không can thiệp lệnh. | Codex |
| Manual ASK AI | Review theo request type đã chọn. | Theo loại request |

## 8.3 AI authority levels

| Level | Quyền | Baseline |
| --- | --- | --- |
| 0 Observer | Read, analyze, report. Không thay đổi hành vi EA. | Bắt đầu tại đây |
| 1 Advisor | Recommend, alert, rank. EA vẫn chạy deterministic. | Cho phép sau schema và timeout tests |
| 2 Constrained Supervisor | Chỉ được giảm risk, block setup, yêu cầu review theo whitelist. | Chỉ sau paper và efficacy gate |
| 3 Autonomous | Entry, exit, modify risk. | OUT OF SCOPE và không được khuyến nghị cho baseline |

## 8.4 Policy flow

AI Recommendation -> Schema Validator -> TTL Check -> Permission Check -> Policy Validator -> Risk Kernel -> EA Action or Rejection

Nếu một bước fail, recommendation không được thực thi. EA vẫn phải quản lý protective stop và position hiện có khi AI offline.

## 8.5 Request contract

{
  "schema_version": "1.0",
  "request_id": "uuid",
  "request_type": "PRE_LONDON_REVIEW",
  "created_at_utc": "...",
  "deadline_ms": 5000,
  "account": {"equity": 10150, "daily_pnl": 84, "open_risk_pct": 0.72},
  "portfolio": {"currency_exposure": {"USD": -0.8, "EUR": 0.5}},
  "symbols": {"EURUSD": {"regime": "TREND_UP", "setup": "S02", "state": "ARMED"}},
  "news": {"state": "PRE_NEWS", "next_high_impact": "USD CPI", "minutes_remaining": 65},
  "allowed_actions": ["REPORT", "WARN", "RECOMMEND_REDUCE", "RECOMMEND_BLOCK"]
}

## 8.6 Response contract

{
  "schema_version": "1.0",
  "request_id": "same-request-id",
  "provider": "claude",
  "created_at_utc": "...",
  "valid_until_utc": "...",
  "status": "OK",
  "market_view": {"EURUSD": "FAVORABLE"},
  "warnings": ["USD_HIGH_IMPACT_APPROACHING"],
  "recommendation": "WAIT_OR_REDUCE",
  "risk_modifier": 0.7,
  "reason_codes": ["LOW_REMAINING_SPACE", "NEWS_WINDOW"],
  "confidence_label": "MEDIUM",
  "evidence_refs": ["market_context:timestamp", "news:event_id"]
}

confidence_label là mức tự đánh giá để giao tiếp, không phải xác suất thắng. V1 không cho AI trả price, lot hoặc lệnh tự do ngoài schema.

## 8.7 Fail safe và bảo mật

☐ AI-SEC-01  Escape và giới hạn kích thước mọi text lấy từ headline/news trước khi đưa vào prompt.

☐ AI-SEC-02  Coi headline và nội dung feed là dữ liệu, không phải instruction; chống prompt injection.

☐ AI-SEC-03  Không gửi credential, account secret hoặc file ngoài allowlist cho provider.

☐ AI-SEC-04  Response phải đúng request_id, schema_version, TTL và signature/hash nếu bridge hỗ trợ.

☐ AI-SEC-05  Timeout, malformed JSON, duplicate, stale hoặc provider mismatch đều bị reject và log.

☐ AI-SEC-06  Circuit breaker ngắt gọi AI khi lỗi liên tiếp; EA tiếp tục deterministic.

# 9 Dashboard và Calendar

## 9.1 Dashboard tổng quan

Dashboard là collapsible panel để không che chart. Hàng trạng thái tối thiểu gồm EA mode, AI status, News status, Equity, Today money, Today percent, Floating, Active Risk, symbol state và next news countdown.

| Nút | Panel hoặc hành vi | Ràng buộc |
| --- | --- | --- |
| EA | Mode, health, Auto state, last update. | Không đổi mode live nếu chưa confirm và validate |
| MARKET | Symbol, regime, trend, volatility, session, setup, state. | Chỉ đọc Shared State |
| TRADES | Entry, current, PnL money/R, age, MFE, MAE, lifecycle. | Action qua Command Queue và confirm |
| RISK | Daily, floating, active/remaining risk, exposure, trade count. | Công thức nhất quán với Risk Kernel |
| NEWS | Next events, countdown, impact, actual/forecast, policy, AI assessment. | Nguồn và data state hiển thị rõ |
| AI | Provider, last review, context, warning, ASK AI, REFRESH, DETAIL. | Không block UI khi request chạy |
| CALENDAR | Overlay tháng và day detail. | Ba mode P/L, percent và R |
| SETTINGS | Config grouped theo module. | Change có validation, audit và apply policy |

## 9.2 Trade action

| Action | Luồng bắt buộc |
| --- | --- |
| CLOSE | Click -> confirm -> command queue -> engine validates -> close intent -> broker result -> UI refresh |
| PARTIAL | Chọn hoặc dùng preset volume -> validate min step/remaining -> confirm -> execute |
| BE | Tính mức BE gồm cost nếu policy yêu cầu -> validate stop/freeze -> modify |
| TRAIL | Chọn mode được setup/profile cho phép -> validate -> state change |

## 9.3 Calendar tháng

| Mức | Dữ liệu |
| --- | --- |
| Day cell compact | Ngày, P/L hoặc percent hoặc R theo mode; màu chỉ là bổ trợ. |
| Day popup | Start balance, realized P/L, floating EOD, return, trades, win/loss, gross profit/loss, max floating DD, best/worst R. |
| Monthly summary | Net, return, trading days, green/red days, trades, average day, max DD. |

## 9.4 Định nghĩa kế toán ngày

| Chỉ số | Định nghĩa bắt buộc |
| --- | --- |
| StartOfDayBalance | Balance snapshot tại rollover time cấu hình; account cashflow tách riêng. |
| RealizedPnL | Profit, commission, swap và fee của deals đóng trong trading day theo policy. |
| Floating EOD | Unrealized P/L tại snapshot cuối ngày; nếu thiếu snapshot phải báo unavailable. |
| Net Today | RealizedPnL cộng FloatingPnL hiện tại; không phải balance delta nếu có deposit/withdrawal. |
| R | Tổng realized R dùng initial risk của từng trade; trade không có initial risk hợp lệ không được bịa R. |
| Max Floating DD | Mức giảm lớn nhất của mark to market equity trong ngày từ peak trước đó. |

## 9.5 Config baseline

[AI]
Enabled=true
Provider=Claude
ReviewPreLondon=true
ReviewPreNY=true
ReviewOnSetup=true
ReviewOnAbnormalTrade=true
AuthorityLevel=0

[NEWS]
Enabled=true
HighImpactBlock=true
BlockBeforeMinutes=10
BlockAfterMinutes=10

[DASHBOARD]
Enabled=true
CompactMode=true
ShowFloating=true
ShowRisk=true
ShowNews=true

[CALENDAR]
ShowMoney=true
ShowPercent=true
ShowR=true

Các giá trị time window là seed cấu hình trong trao đổi, không phải tham số đã chứng minh. Config production phải có version, validation và audit.

# 10 Hợp đồng dữ liệu và lưu trữ

## 10.1 Cấu trúc runtime tối thiểu

MQL5/Files/EnterpriseEA/
  current/
    market_context.json
    portfolio.json
    active_trades.json
    news_context.json
  ai/
    requests/<request_id>.json
    responses/<request_id>.json
    failed/<request_id>.json
  trades/<trade_id>/
    entry_context.json
    management.jsonl
    exit_context.json
    result.json
  daily/YYYY-MM-DD/
    events.jsonl
    daily_stats.json
  logs/
    audit.jsonl

File được dùng để MCP đọc context, debug và audit, không tạo platform analytics riêng. Mọi write phải atomic bằng temp rồi rename. JSONL record cần schema_version, event_id, timestamp UTC, source và config version.

## 10.2 Event envelope

{
  "schema_version": "1.0",
  "event_id": "uuid",
  "event_type": "SETUP_ARMED",
  "occurred_at_utc": "...",
  "observed_at_utc": "...",
  "symbol": "EURUSD",
  "entity_id": "candidate-or-trade-id",
  "state_before": "DETECTED",
  "state_after": "ARMED",
  "reason_codes": ["BREAK_ACCEPTED", "RETEST_STARTED"],
  "config_version": "...",
  "data_quality": "OK"
}

## 10.3 Audit bắt buộc

| Sự kiện | Trường bắt buộc |
| --- | --- |
| Candidate accepted/rejected | Setup, context, risk, gate, reason codes, config/data version |
| Order intent/result | Requested/fill price, size, SL/TP, slippage, spread, broker code |
| Trade management | State before/after, MFE/MAE, age, structure/volatility/news state |
| AI request/response | Request ID, provider, model/CLI version nếu có, latency, schema, TTL, action applied/rejected |
| UI command | User action, confirmation, command ID, validation, result |
| Config change | Old/new values, version, applied at, actor |

# 11 Kế hoạch triển khai

Mỗi phase chỉ được đóng khi có code, test chạy được và bằng chứng tương ứng. Không dùng trạng thái tài liệu thay cho runtime proof.

| Phase | Mục tiêu | Deliverable chính | Exit gate |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 Scope freeze | Khóa thuật ngữ, quyền hạn, profile và quyết định mở. | Master spec v1, config schema, requirement IDs. | Không còn mâu thuẫn blocker; owner phê duyệt. |
| 1 Core foundation | Event model, shared state, config, storage, logging. | Core, atomic writer, audit, test harness. | Unit test schema/state/config; restart không mất state quan trọng. |
| 2 Observer | Multi symbol data, context, regime, session, levels, setup event. | EA quan sát; không OrderSend. | Replay và live closed-bar parity; không duplicate/repaint. |
| 3 Risk Kernel | Sizing, exposure, hard limits, execution guards. | Risk modules và broker adapter dry run. | Property/boundary tests; fail closed khi thiếu metadata. |
| 4 Virtual Trader | Order simulation và adaptive lifecycle. | Paper/virtual ledger, MFE/MAE, expected path. | Deterministic replay; cost/slippage scenarios. |
| 5 Dashboard Calendar | Control center, panels, commands và daily stats. | UI modules, calendar overlay. | Visual/function tests; UI không bypass queue. |
| 6 News Center | Calendar ingest, normalization, mapping, risk states. | News modules và provider adapter. | Timezone, revision, offline, countdown và policy tests. |
| 7 MCP AI Level 0 | Bridge, request/response, TTL, audit, manual ASK AI. | Queue/service tối thiểu, provider adapters. | Timeout/malformed/injection/stale tests; EA không bị block. |
| 8 MCP AI Level 1 | Advisor warning/ranking trong shadow. | Recommendation UI và comparison log. | Không execution effect; efficacy baseline đủ mẫu. |
| 9 Paper integration | Tất cả module chạy cùng nhau trên paper. | End to end paper release. | Soak test, restart/reconcile, news/AI outage drills. |
| 10 Constrained supervisor | Cho phép AI giảm risk/block theo whitelist. | Authority Level 2 policy. | Paper OOS gate, no risk breach, human approval. |
| 11 Controlled live | Low risk, limited symbols/setup, full audit. | Live release candidate. | Live checklist xanh và rollback drill đạt. |

## 11.1 Trình tự triển khai một setup

1. Viết definition và state machine, không bắt đầu từ lệnh BUY SELL.

2. Tạo fixtures cho sequence đúng, thiếu bước, đảo thứ tự, timeout và invalidation.

3. Chạy detector ở Observer và log reason code.

4. Replay dữ liệu cố định để kiểm tra deterministic và no duplicate.

5. Kết nối Risk Kernel trong virtual mode.

6. Đo MFE, MAE, time to move và execution cost trước khi bật paper.

7. Chỉ thêm AI review sau khi baseline deterministic đã ổn để có đối chứng.

## 11.2 Ước lượng sprint theo deliverable

| Sprint | Phạm vi gợi ý | Lưu ý |
| --- | --- | --- |
| S1 | Phase 0 và Core skeleton | Không viết strategy logic khi data/state contract chưa khóa. |
| S2 | Market observer và 2 setup đầu | Ưu tiên S02 Break Retest và S04 Failed Break để kiểm tra sequence đối lập. |
| S3 | Risk Kernel và virtual execution | Broker spec và account mode là blocker. |
| S4 | Adaptive manager, metrics, storage | Expected path cần dữ liệu trước khi đặt threshold chính thức. |
| S5 | Dashboard và calendar | Tách UI khỏi engine; test command queue. |
| S6 | News Center | Nguồn/provider là quyết định phải chốt. |
| S7 | MCP Bridge Level 0/1 | Schema-first; không free-form action. |
| S8 | Paper E2E và hardening | Soak, restart, offline, spread shock, timezone. |

# 12 Chiến lược kiểm thử

## 12.1 Test pyramid

| Tầng | Phạm vi | Bằng chứng |
| --- | --- | --- |
| Static | Compile MQL5, include boundaries, config schema, forbidden direct OrderSend. | Build log và lint/custom checks |
| Unit | Công thức, level, state transition, news normalization, JSON validation. | Deterministic test report |
| Property | Sizing, active risk, volume rounding, date/calendar boundaries. | Randomized invariant report |
| Replay | Closed-bar context và setup sequence trên fixture. | Golden event stream diff |
| Integration | EA modules, bridge, News Center, storage, UI command queue. | Scenario result và audit trace |
| Strategy Tester | Virtual/paper execution, costs, multi symbol assumptions. | Tester report và journal |
| Soak | Nhiều giờ/ngày, reconnect, restart, data/news/AI outage. | Health metrics, no leak/no duplicate |
| Controlled live | Symbol/setup giới hạn và risk thấp. | Broker reconciliation và rollback proof |

## 12.2 Test case chức năng cốt lõi

| ID | Kịch bản và kết quả mong đợi |
| --- | --- |
| TC-001 | Một EA scan nhiều symbol nhưng chỉ xử lý bar mới một lần; không duplicate candidate. |
| TC-002 | Context dùng closed bar; reload/restart không đổi event lịch sử đã xác nhận. |
| TC-003 | S02 đủ break acceptance retest hold thì ARMED/ELIGIBLE đúng thứ tự. |
| TC-004 | S02 thiếu retest hoặc mất level thì EXPIRED/INVALIDATED, không phát signal. |
| TC-005 | S04 failed break chỉ kích hoạt sau return inside/reclaim, không chỉ từ wick đơn. |
| TC-006 | Candidate ở giữa range hoặc không có space tới target bị reject có lý do. |
| TC-007 | Nhiều candidate cùng lúc được xếp hạng nhưng Risk Kernel chỉ cấp risk trong budget. |
| TC-008 | EURUSD long cộng GBPUSD long làm tăng USD short exposure và có thể giảm size. |
| TC-009 | Thiếu tick value/contract spec làm sizing fail closed. |
| TC-010 | Stop đã khóa lợi nhuận thì Active Risk position bằng 0, không âm. |
| TC-011 | Daily loss limit đạt ngưỡng thì entry mới bị block; protective management vẫn chạy. |
| TC-012 | Trade chậm hơn expected path tạo UNDERPERFORMING, không tự exit nếu policy chưa cho phép. |
| TC-013 | Structure invalidated đóng hoặc giảm theo policy trước emergency SL và log reason. |
| TC-014 | Compression mất momentum làm breakout manager reduce/exit theo config. |
| TC-015 | Scalp và swing cùng setup dùng profile time stop/trail khác nhau. |
| TC-016 | Spread/min stop/freeze/margin/volume step không hợp lệ làm execution reject. |
| TC-017 | Duplicate command/order intent dùng idempotency key và không gửi hai lần. |
| TC-018 | News countdown chuyển đúng PRE NEWS, ACTIVE, POST NEWS, NORMAL. |
| TC-019 | News feed offline hiển thị UNKNOWN và áp policy; không tự coi NORMAL. |
| TC-020 | Actual/forecast bị thiếu không tạo standardized surprise giả. |
| TC-021 | AI timeout không block OnTick/OnTimer; baseline deterministic tiếp tục. |
| TC-022 | AI response sai JSON, request_id, TTL hoặc action ngoài whitelist bị reject. |
| TC-023 | Headline chứa instruction độc hại vẫn chỉ được coi là data. |
| TC-024 | AI đề xuất tăng risk cao hơn deterministic bị Risk Kernel chặn. |
| TC-025 | UI CLOSE/PARTIAL/BE/TRAIL phải qua confirm và Command Queue. |
| TC-026 | Dashboard dùng cùng Shared State, không lệch số active risk với Risk panel. |
| TC-027 | Calendar rollover cuối tháng/năm và timezone hoạt động đúng. |
| TC-028 | Deposit/withdrawal không bị tính thành trading P/L. |
| TC-029 | Floating EOD thiếu snapshot hiển thị unavailable, không tự dùng giá hiện tại. |
| TC-030 | Restart khôi phục trade lifecycle, pending AI request và command idempotency. |

## 12.3 Kịch bản end to end

| ID | Luồng |
| --- | --- |
| E2E-01 Pre London | Build context -> News review -> AI Level 0 -> dashboard update -> no order. |
| E2E-02 Setup lifecycle | Break Retest -> candidate -> score -> risk -> virtual entry -> expected path -> exit -> calendar. |
| E2E-03 Correlated opportunities | Hai USD exposure cùng hướng -> allocation/reduction -> audit explanation. |
| E2E-04 High impact event | PRE NEWS -> block setup nhạy cảm -> actual cập nhật -> POST NEWS guard -> normalization. |
| E2E-05 Abnormal trade | Low MFE + volatility decay -> AI warning -> policy disagreement -> keep và log. |
| E2E-06 AI outage | Bridge down cả session -> EA, Risk Kernel, News Center và UI vẫn chạy. |
| E2E-07 News outage | Calendar stale -> UNKNOWN -> policy apply -> AI không bịa event. |
| E2E-08 Restart | EA/terminal restart với open position -> reconcile -> restore state -> không duplicate order. |
| E2E-09 Manual UI | Partial/BE/trail/close qua confirm và broker validation. |
| E2E-10 Month close | Daily snapshot -> calendar day detail -> monthly summary -> reconcile account history. |

## 12.4 Nonfunctional acceptance

☐ NFR-01  EA không treo chart khi AI hoặc news provider chậm.

☐ NFR-02  Không rò rỉ handle/object/timer trong soak test.

☐ NFR-03  Mọi operation có correlation ID và thời gian UTC.

☐ NFR-04  File write atomic; crash không để JSON nửa chừng được coi là hợp lệ.

☐ NFR-05  Dashboard refresh không làm tăng tần suất market scan hoặc tạo candidate.

☐ NFR-06  CPU/memory phù hợp khi scan danh sách symbol mục tiêu; budget phải được chốt bằng đo thực tế.

☐ NFR-07  Log rotation và retention không làm đầy ổ đĩa.

☐ NFR-08  Config migration giữ bản cũ và từ chối version không tương thích.

# 13 Đánh giá rủi ro và hiệu quả AI MCP

## 13.1 AI phải track gì

| Nhóm | Metric |
| --- | --- |
| Availability | Request count, success rate, timeout rate, circuit breaker count, provider uptime. |
| Latency | Queue time, CLI time, total p50/p95/p99, missed decision deadline. |
| Validity | Schema valid, stale TTL, wrong request ID, unsupported action, parse retry. |
| Safety | Risk Kernel rejection, attempted risk increase, blocked action, prompt injection detection. |
| Decision | Warn/reduce/block/keep counts, EA agreement/disagreement, human override. |
| Outcome | Baseline action, applied action, MFE/MAE, realized R, tail loss, time in market. |
| Cost | Token/API/CLI cost nếu đo được, CPU time và storage. |

## 13.2 Đối chứng bắt buộc

Để biết AI có giúp hay không, hệ thống phải ghi đồng thời quyết định baseline của EA và recommendation của AI. Trong shadow mode, EA không áp dụng AI nhưng vẫn tính outcome giả định theo policy đã khóa. Không được gán công lao hoặc lỗi cho AI chỉ từ kết quả một trade.

| Nhãn | Điều kiện đề xuất |
| --- | --- |
| HELPFUL | Recommendation hợp policy và counterfactual cho thấy giảm loss/tail risk hoặc tăng outcome sau cost theo ngưỡng đã khóa. |
| HARMFUL | Recommendation làm outcome xấu hơn hoặc bỏ qua opportunity có edge theo cùng rule đánh giá. |
| NEUTRAL | Chênh lệch nằm trong vùng không đáng kể hoặc recommendation không đổi hành động. |
| UNATTRIBUTABLE | Thiếu data, path ambiguity, slippage/news shock hoặc không thể dựng counterfactual đáng tin. |

## 13.3 Báo cáo AI định kỳ

| Báo cáo | Nội dung |
| --- | --- |
| Theo phiên | Request, warning, contradiction, action applied/rejected, latency, lỗi. |
| Theo tuần | Helpful/harmful/neutral/unattributable, expectancy delta, DD/tail change, provider reliability. |
| Theo setup | AI impact theo symbol, session, regime, news state và reason code. |
| Safety review | Mọi attempt vượt quyền, schema invalid, stale response và Risk Kernel rejection. |

## 13.4 Gate nâng AI từ Observer lên Advisor hoặc Supervisor

☐ AIG-01  Baseline deterministic đã ổn định và có version cố định để so sánh.

☐ AIG-02  Schema valid và TTL compliance đạt ngưỡng được duyệt; không có bypass Risk Kernel.

☐ AIG-03  Shadow sample đủ theo từng setup/session; không gộp dữ liệu không đồng nhất để làm đẹp kết quả.

☐ AIG-04  Hiệu quả được kiểm tra ngoài mẫu hoặc forward paper, tính cả cost và missed opportunity.

☐ AIG-05  Max DD, tail loss và failure mode không xấu hơn giới hạn.

☐ AIG-06  Level 2 chỉ whitelist REDUCE, BLOCK và REQUEST REVIEW; không có INCREASE RISK.

☐ AIG-07  Có kill switch, circuit breaker, rollback và human approval.

## 13.5 Mẫu câu hỏi để xin AI đánh giá

| Request type | Câu hỏi chuẩn | Output bắt buộc |
| --- | --- | --- |
| PRE SESSION REVIEW | Có contradiction nào giữa context, remaining space, exposure và news không? | Warnings, preferred/avoid setup, TTL, reason codes |
| SETUP REVIEW | Candidate này thiếu điều kiện nào hoặc có risk nào bị bỏ sót? | Eligibility comment, risk modifier không vượt 1, evidence refs |
| ACTIVE TRADE REVIEW | Actual path có lệch expected path và có điều kiện reduce/review không? | Status, keep/reduce/review, reason codes |
| NEWS REVIEW | Event actual/forecast này ảnh hưởng volatility/risk state thế nào? | Affected symbols, warning, expiry; không có order |
| END OF DAY | Các rejection, abnormal trade và disagreement nào đáng review? | Issue list, severity, trace IDs |
| UPGRADE PLAN | Những cải tiến nào có bằng chứng đủ để đưa vào backtest/paper? | Hypothesis, evidence, required test, risk, rollback |

# 14 Ma trận truy vết và checklist nghiệm thu

## 14.1 Ma trận yêu cầu đến bằng chứng

| ID | Yêu cầu | Module | Test/Bằng chứng | Tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-001 | EA là trung tâm, không platform ngoài | Architecture boundary | Static import/boundary review | SCP-01 |
| REQ-002 | Multi symbol và multi timeframe | Market Engine | TC-001, TC-002 | SCP-02 |
| REQ-003 | Price Action theo sequence | Setup Engine | TC-003 đến TC-006 | Phần 2 và 4 |
| REQ-004 | Portfolio risk và exposure | Risk Engine | TC-007 đến TC-011 | Phần 5 |
| REQ-005 | Adaptive trade management | Trade Manager | TC-012 đến TC-015 | Phần 6 |
| REQ-006 | Execution safeguards | Execution Engine | TC-016, TC-017 | Phần 5 và 6 |
| REQ-007 | News Center | News modules | TC-018 đến TC-020 | Phần 7 |
| REQ-008 | MCP Claude/Codex | AI Bridge | TC-021 đến TC-024 | Phần 8 |
| REQ-009 | Dashboard có nút và panel | UI | TC-025, TC-026 | Phần 9 |
| REQ-010 | Calendar tiền percent R floating active | DailyStats/Calendar | TC-027 đến TC-029 | Phần 9 |
| REQ-011 | Restart và audit | Storage/Core | TC-030, E2E-08 | Phần 10 |
| REQ-012 | Đo rủi ro và hiệu quả AI | AI Evaluation | AIG-01 đến AIG-07 | Phần 13 |

## 14.2 Checklist bám sát yêu cầu thực tế

☐ CHK-SCOPE-01  Không có service phân tích thị trường độc lập ngoài EA; bridge chỉ là transport/provider adapter.

☐ CHK-SCOPE-02  News Center là nguồn context ngoại vi chuyên biệt duy nhất trong baseline.

☐ CHK-SCOPE-03  Claude/Codex không được gọi theo mọi tick và không trực tiếp gửi lệnh.

☐ CHK-PA-01  Setup lưu Context, Location, Event, Reaction, Entry, Invalidation, Target và Outcome.

☐ CHK-PA-02  Nến/indicator đơn lẻ không đủ tạo candidate khi thiếu location và event sequence.

☐ CHK-RISK-01  Lot size dựa trên risk và broker spec; không có lot cố định ngầm định.

☐ CHK-RISK-02  Active Risk khác Floating và hiển thị đúng trên dashboard/calendar detail.

☐ CHK-RISK-03  Exposure tương quan được kiểm tra trước order intent.

☐ CHK-TM-01  Trade có lifecycle, expected path, MFE/MAE và time-to-move.

☐ CHK-TM-02  Scalp và swing không dùng chung time stop/trailing parameter.

☐ CHK-NEWS-01  Calendar có actual/forecast/previous, impact, affected symbols và policy.

☐ CHK-NEWS-02  Có PRE NEWS, ACTIVE, POST NEWS, NORMAL/UNKNOWN.

☐ CHK-AI-01  Request/response có schema, request ID, TTL, allowed actions và audit.

☐ CHK-AI-02  AI offline/malformed/stale không làm EA mất bảo vệ hoặc treo.

☐ CHK-UI-01  Có EA, MARKET, TRADES, RISK, NEWS, AI, CALENDAR, SETTINGS và panel collapse.

☐ CHK-UI-02  CLOSE, PARTIAL, BE, TRAIL qua confirm -> queue -> validate -> execute.

☐ CHK-CAL-01  Day cell có P/L, percent hoặc R; click có day detail.

☐ CHK-CAL-02  Monthly summary có net, return, trading days, green/red, trades, average day, max DD.

☐ CHK-EVIDENCE-01  Mỗi mục DONE có test log hoặc runtime proof; không đánh dấu theo lời mô tả.

## 14.3 Checklist phát hành Paper

☐ PAPER-01  Compile sạch và không có direct OrderSend ngoài Execution Engine.

☐ PAPER-02  Observer/replay không duplicate và không dùng bar chưa đóng cho quyết định đã xác nhận.

☐ PAPER-03  Risk Kernel boundary/property tests đạt.

☐ PAPER-04  Broker metadata và account mode được phát hiện đúng.

☐ PAPER-05  News timezone/offline/revision tests đạt.

☐ PAPER-06  AI outage, timeout, malformed, stale và injection tests đạt.

☐ PAPER-07  Dashboard command queue và confirmation tests đạt.

☐ PAPER-08  Restart/reconcile/idempotency đạt với open virtual position.

☐ PAPER-09  Soak test không leak hoặc tăng duplicate/event backlog.

☐ PAPER-10  Tất cả OPEN blocker của paper đã chốt và config version được pin.

## 14.4 Checklist phát hành Live có kiểm soát

☐ LIVE-01  Paper forward đủ thời gian và mẫu theo setup/symbol được chọn.

☐ LIVE-02  Slippage/spread/cost thực tế không phá expectancy hoặc risk limit.

☐ LIVE-03  Daily/weekly guard, emergency stop và broker reconciliation đã diễn tập.

☐ LIVE-04  AI authority tối đa theo phê duyệt; mặc định Level 0/1.

☐ LIVE-05  News unknown/offline policy đã được người dùng chấp nhận.

☐ LIVE-06  Giới hạn symbol, setup, session, lot/risk được khóa nhỏ ở lần đầu.

☐ LIVE-07  Rollback/disable entries không dừng quản lý vị thế hiện có.

☐ LIVE-08  Calendar và account stats reconcile với history broker.

☐ LIVE-09  Có bản backup config, build hash và changelog.

☐ LIVE-10  Human sign off cho release và kế hoạch theo dõi sau release.

# 15 Quyết định mở và kế hoạch nâng cấp

## 15.1 Quyết định phải chốt trước khi code module liên quan

| ID | Quyết định | Ảnh hưởng | Deadline |
| --- | --- | --- | --- |
| O-01 | Account MT5 là hedging hay netting? | Position manager, partial, exposure và reconcile | Trước Phase 3 |
| O-02 | Danh sách symbol/broker suffix và instrument spec? | Data, sizing, execution | Trước Phase 2/3 |
| O-03 | Timezone, session và rollover trading day? | Session, daily stats, calendar | Trước Phase 2/5 |
| O-04 | Base risk và hard limits chính thức? | Risk Kernel | Trước paper |
| O-05 | Setup nào vào V1 và định nghĩa threshold? | Setup Engine | Trước Phase 2 |
| O-06 | Nguồn Economic Calendar/News và điều khoản sử dụng? | News Center | Trước Phase 6 |
| O-07 | Bridge file queue hay localhost service? | MCP integration | Trước Phase 7 |
| O-08 | CLI provider command, authentication và timeout budget? | Claude/Codex adapter | Trước Phase 7 |
| O-09 | Retention log/context và dung lượng tối đa? | Storage | Trước soak |
| O-10 | Điều kiện định lượng nâng AI Level 1/2? | AI governance | Trước Phase 8/10 |

## 15.2 Backlog nâng cấp theo bằng chứng

| Nâng cấp | Chỉ xem xét khi | Bằng chứng cần |
| --- | --- | --- |
| Thêm setup family | Setup hiện tại ổn và nhu cầu mới có định nghĩa đo được. | Fixtures, replay, paper OOS, risk profile |
| AI Level 2 | Level 1 shadow cho lợi ích ổn định và không có safety breach. | AIG checklist, counterfactual, forward paper |
| Probability model | Có outcome rõ và đủ mẫu theo cohort. | Calibration, Brier, reliability, OOS baseline |
| Historical analogy | Có dữ liệu event/trade sạch và query không làm EA chậm. | Retrieval accuracy, latency, no leakage |
| Adaptive expected path | Time-to-target/MFE/MAE đủ mẫu theo setup/session. | Frozen train/OOS evaluation |
| More symbols | Instrument spec, liquidity/cost và profile riêng hoàn tất. | Broker tests, spread/slippage, paper |
| Level 3 autonomy | Không thuộc baseline. | Cần spec mới và phê duyệt riêng; mặc định không làm |

## 15.3 Quy trình hỏi AI để đề xuất nâng cấp

1. EA hoặc người dùng chọn phạm vi review và khoảng thời gian; không cho AI tự quét ngoài allowlist.

2. MCP đọc config version, audit, errors, AI interventions, trade outcomes và safety events cần thiết.

3. AI xuất hypothesis, evidence refs, affected modules, expected benefit, risk, test plan và rollback.

4. Con người duyệt hypothesis trước khi code hoặc backtest.

5. Bản thay đổi có version mới và chạy lại unit, replay, paper/OOS gate.

6. Chỉ promotion nếu kết quả đạt; nếu không, giữ baseline và ghi rejected hypothesis.

## 15.4 Definition of Done toàn hệ thống

Hệ thống chỉ được coi là hoàn thành baseline khi các requirement bắt buộc có implementation, test chạy được, trace ID hoặc report chứng minh, trạng thái OPEN blocker đã được giải quyết, và hành vi khi AI/news/broker lỗi đã được diễn tập. Dashboard đẹp hoặc AI trả lời hợp lý không thay thế proof của Risk Kernel, execution và reconciliation.

Nguồn yêu cầu. Nguồn baseline v1.0 là cuộc trao đổi chia sẻ “Nền móng Price Action” tại https://chatgpt.com/share/6abc8246-72b0-83ec-914f-2774e2aedf10. Bản v1.1 bổ sung yêu cầu trong mô tả.txt và quyết định của người dùng hỗ trợ cả FTMO 1-Step và 2-Step. Quy tắc tham khảo: https://ftmo.com/en/trading-objectives/. Con số seed vẫn là PROPOSED nếu chưa được chốt cho tài khoản cụ thể.

# Phụ lục A Từ điển thuật ngữ

| Thuật ngữ | Định nghĩa sử dụng trong hệ thống |
| --- | --- |
| Acceptance | Giá không chỉ xuyên level mà có close/follow through hoặc hold theo định nghĩa setup. |
| Active Risk | Phần tiền còn có thể mất từ giá hiện tại tới protective stop, chia equity. |
| Candidate | Cơ hội có context và sequence nhưng chưa chắc được risk/execution duyệt. |
| Decision point | Sự kiện cho phép gọi AI như pre session, setup armed, abnormal trade hoặc news actual. |
| Expected path | Quỹ đạo thời gian, MFE/MAE, structure và volatility được kỳ vọng sau entry. |
| Invalidation | Mức hoặc điều kiện chứng minh thesis không còn hợp lệ. |
| Location | Vùng giá có ý nghĩa như high/low, breakout level, range boundary hoặc liquidity. |
| MFE MAE | Maximum Favorable Excursion và Maximum Adverse Excursion. |
| Regime | Trạng thái TREND, RANGE, COMPRESSION, EXPANSION, BREAKOUT, FAILED BREAKOUT hoặc TRANSITION. |
| Risk Kernel | Lớp hard limits và broker safeguards mà AI/UI/setup không thể vượt. |
| R multiple | PnL chuẩn hóa theo initial risk của trade. |
| TTL | Thời điểm hết hiệu lực của recommendation AI. |

# Phụ lục B Bổ sung đặc tả rủi ro và instrument v1.1

Phụ lục này là phần quy phạm của baseline v1.1. Khi có khác biệt, các định nghĩa dưới đây thay thế seed tại mục 5.1–5.4, 4.3, O-02/O-04 và các test liên quan. Đây là đặc tả để triển khai và kiểm thử, chưa phải bằng chứng vận hành hoặc khuyến nghị chọn mức risk live.

## B.1 Quy trình xác định SL TP và lot

RISK-01. Setup tạo entry reference, thesis invalidation và các structural target có bằng chứng từ MarketState. SL đặt ngoài invalidation với buffer theo spread/volatility và quy tắc setup; TP chọn từ vùng giá có thể tiếp cận, có xét spread, commission, swap dự kiến và khoảng trống tới level cản. Pip hoặc phần trăm tài khoản không được dùng làm SL/TP cố định thay cho cấu trúc giá.

RISK-02. Tính stop distance sau khi làm tròn giá theo tick size và xác thực chiều BUY/SELL, broker stops level, freeze level, spread và thời điểm giá. Tính reward/risk ròng từ entry dự kiến, SL và TP. Nếu SL/TP không hợp lệ, target không đủ khoảng trống hoặc reward/risk dưới ngưỡng của setup/profile, reject candidate với reason code. Không kéo SL xa hơn chỉ để hợp thức hóa volume.

RISK-03. Risk budget tiền = min(base risk theo equity, giới hạn mỗi trade, phần risk còn lại của portfolio, phần capacity còn lại tới equity floors sau safety buffer). Volume thô được suy từ lỗ dự kiến ở SL cho 1 lot trong tiền tệ tài khoản, ưu tiên phép tính lợi nhuận/lỗ của broker. Làm tròn volume xuống theo min/max/step; tính lại lỗ ở SL và margin sau làm tròn. Nếu dưới min volume hoặc thiếu tick value, contract spec, conversion, quote hoặc margin đáng tin cậy thì fail closed.

RISK-04. Lưu riêng InitialRiskMoney tại entry, ProjectedLossToSL của order intent, RemainingLossToSL của position từ giá hiện tại, FloatingPnL, locked profit và equity floor headroom. ActiveRisk trong mục 5.2 chỉ phục vụ giám sát phần còn có thể mất; không thay thế InitialRiskMoney hoặc phép kiểm tra projected loss trước order.

## B.2 Symbol registry và instrument profile

SYM-01. Registry lưu canonical symbol, broker symbol, broker/server, asset class, base/quote/profit currency, contract size, tick size/value, digits, volume min/max/step, stops/freeze level, margin mode, sessions, timezone, spread guard, setup/timeframe whitelist và version nguồn. Ví dụ canonical EURUSD có thể ánh xạ sang EURUSD.a hoặc mEURUSD. Mọi API market/order dùng broker symbol; UI, news mapping và audit giữ cả hai tên.

SYM-02. Không suy broker symbol bằng cách cắt prefix/suffix rồi coi là duy nhất. Khi có nhiều match, thiếu metadata, spec thay đổi hoặc symbol không được broker bật, đánh dấu UNRESOLVED/BLOCKED và yêu cầu mapping rõ. Refresh spec khi khởi động, reconnect và trước order; thay đổi material làm invalid candidate hoặc tính lại sizing.

SYM-03. Mỗi symbol/profile có quy tắc stop buffer, target selection, cost model và risk multiplier riêng; không dùng pip value hoặc lot size mặc định của Forex cho vàng, chỉ số hay CFD. Correlation và currency exposure được tính ở cấp portfolio, không cộng lot thô giữa các instrument khác nhau.

## B.3 Chính sách FTMO theo tài khoản

PROP-01. Chọn một AccountPolicy có version: FTMO_1_STEP, FTMO_2_STEP hoặc CUSTOM. Lưu initial simulated capital, account currency, policy source/version, timezone Europe/Prague theo CE(S)T, daily reset time, balance snapshot, equity, internal limits, safety buffer và trạng thái dữ liệu. Không tự chọn policy mặc định để giao dịch. Config thực tế phải được người dùng xác nhận theo điều khoản tài khoản đang sử dụng.

PROP-02. Cả hai policy đánh giá equity = balance + floating P/L sau swap, commission và fee phù hợp với broker. DailyFloor = BalanceAtDailyReset − DailyLossAmount. DailyLossAmount = 3% initial capital cho 1-Step; 5% initial capital cho 2-Step. Snapshot tại 00:00 CE(S)T, có kiểm thử DST và reconnect. Không dùng TodayReturnPercent hay realized P/L riêng để quyết định vi phạm.

PROP-03. 2-Step OverallFloor = initial capital − 10% initial capital, cố định trong vòng đời policy. 1-Step OverallFloor = max(initial capital, các balance tại daily reset theo quy tắc account) − 10% initial capital; floor chỉ tăng, trừ khi account mới/reset theo điều khoản được xác nhận. Lưu lịch sử daily snapshot và bằng chứng tính floor. Không dùng weekly drawdown 4% seed thay cho OverallFloor.

PROP-04. AvailableHeadroom = min(equity − DailyFloor, equity − OverallFloor) − safety buffer. Trước entry, modification làm tăng rủi ro và ngay sau fill, tính stress equity nếu các vị thế liên quan chạm SL, có cost/slippage allowance. Chỉ cấp thêm risk khi headroom và mọi giới hạn nội bộ đủ. Giới hạn nội bộ 2% ngày, 4% tuần trong bản 1.0 vẫn chỉ là seed PROPOSED, cấu hình riêng và có thể chặt hơn policy quỹ.

PROP-05. Risk ledger phải account-wide: reconcile positions/orders/deals của EA, lệnh tay và EA khác trên cùng tài khoản; xử lý hedging/netting, partial fill, commission, swap, deposit/withdrawal và thay đổi SL. Khi thiếu snapshot hoặc không reconcile được, chặn entry mới, vẫn giữ bảo vệ vị thế. Các trạng thái tối thiểu: ALLOW, REDUCE_OR_WAIT, BLOCK_NEW_ENTRY, PROTECT_EXISTING, POLICY_DATA_UNKNOWN. SL không bảo đảm tuyệt đối tránh vi phạm khi gap hoặc slippage.

## B.4 Tích hợp vào phase và traceability

Phase 0: chốt policy 1-Step/2-Step hoặc CUSTOM cho từng account, broker/server, account mode, instrument allowlist, timezone/reset, safety buffer, internal limits, nguồn spec và phạm vi lệnh ngoài EA. Chỉ khóa config khi công thức và expected result của hai floor đã được duyệt.

Phase 1: xây schema/version và audit cho SymbolRegistry, InstrumentSpec, AccountPolicy, DailySnapshot, PortfolioRiskSnapshot và reason codes. Phase 2 Observer chỉ dùng symbol đã resolve. Phase 3 Risk Kernel triển khai structural SL/TP validation, broker-based sizing, account-wide ledger và hai policy floors trước dry-run execution. Phase 4 paper/virtual giữ nguyên logic risk và đối chiếu số với broker. Các phase Dashboard/Calendar hiển thị policy, floor và headroom từ Shared State.

Trace IDs bổ sung: REQ-013 structural SL/TP và net reward/risk; REQ-014 symbol registry và instrument profile; REQ-015 FTMO 1-Step/2-Step equity floors; REQ-016 account-wide portfolio ledger; REQ-017 rollover/restart/reconcile. Mỗi ID cần config version, test result và log trace trước khi đánh dấu DONE.

## B.5 Test và cổng nghiệm thu bổ sung

TC-031: BUY/SELL có SL ở invalidation và TP structural; giá sau tick rounding, spread/cost và reward/risk được kiểm đúng. SL quá rộng, TP không đủ space hoặc stop/freeze violation bị reject có reason.

TC-032: EURUSD, XAUUSD và một CFD có contract/tick/volume khác nhau cho lot khác nhau với cùng risk tiền; volume làm tròn xuống; tính lại worst-case loss không vượt budget.

TC-033: Prefix/suffix, nhiều broker symbol cùng match, disabled symbol, spec đổi sau reconnect và missing conversion đều được resolve đúng hoặc fail closed.

TC-034: 1-Step daily floor 3%, overall EOD trailing 10% chỉ tăng; 2-Step daily floor 5%, overall static 10%. Kiểm tra equity có floating loss, commission và swap.

TC-035: Rollover 00:00 CE(S)T qua DST và có lệnh đang mở; snapshot balance đổi daily floor đúng. Mất snapshot hoặc restart không được tự tính từ balance hiện tại.

TC-036: Lệnh tay/EA khác và hai candidate tương quan cùng tiêu thụ portfolio budget; preflight, fill, partial, SL modify và broker reconciliation không làm risk ledger lệch.

TC-037: Equity sát daily/overall floor hoặc thiếu safety buffer chặn entry mới, nhưng protective management tiếp tục. Gap/slippage vượt SL được ghi nhận là breach risk, không được báo là được bảo đảm.

Gate Phase 3: TC-009, TC-010, TC-031 đến TC-037 cùng property/boundary tests đạt trên broker specs mục tiêu; audit chứng minh số tại order intent, post-fill và restart. Gate Paper/Live: policy được pin, daily snapshots và account-wide reconciliation đối chiếu với MT5 history; không có OPEN blocker về equity floor hoặc symbol mapping.

Nguồn tham chiếu quy tắc FTMO: https://ftmo.com/en/trading-objectives/ (truy cập ngày 30 tháng 9 năm 2026). Đây là nguồn tham khảo để tạo policy; điều khoản tài khoản cụ thể và thay đổi về sau phải được kiểm tra trước khi bật live.